

**وزارة التعليم العالـــــــي و البحث العلمــي**

**جامعة أسيوط**

**كلية الحاسبات والمعلومات**

**عام**

**الفرقة الثانية**

نوع المشروع

موقع الكترونى تعليمي

Educational Website

**من اعداد الطلاب :**

**1-ماركو خليل فهمى. 2-كيرلس رومانى.**

**تحت إشراف :**

* **د/إبراهيم العوضى.**
* **م/محمد مصطفى.**

**السنة الجامعية** 2021 - 2022



Dictionary of WBS

Work PackageID 1.1.1

Work Package Name Requirment

Description Meeting with team,Stakeholder and Sponser

Person Manager & Team Members

Start Date 1 February 2022

End Date 4 February 2022

Work PackageID 1.1.2

Work Package Name Policites

Description Know the Policites and Recommends of the minister

Person Manager

Start Date 5 February 2022

End Date 11 February 2022



Work PackageID 1.1.3

Work Package Name Doing Study about the Project

Description Collecting all information about the project

Person Manager and Team Member

Start Date 12 February 2022

End Date 22 February 2022